如东水务集团有限公司

询价采购文件

采购项目名称：如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目

采   购   人：如东水务集团有限公司

代 理 单  位：江苏衡源项目管理有限公司

采  购 方 式: 询价

二O二四年五月

采 购 文 件 目 录

第一部分  询价采购公告………………………………………3

第二部分  采购项目要求………………………………………6

第三部分  投标须知……………………………………………11

第四部分  询价响应文件格式…………………………………16

第五部分  合同…………………………………………………30

第一部分    询价采购公告

如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目的潜在投标人在“如东县限额交易网”获取采购文件，并于2024年5月22 日上午9时00分前提交投标响应文件。

一、项目概况

1.采购人：如东水务集团有限公司。

2.采购项目名称:如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目。

3.采购方式：询价。

4.最高限价（招标控制价）：50万元。各投标单位书面投标文件中的投标总价低于（不含等于）招标控制价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。

5.采购需求：本次采购办公楼9层9站9门曳引乘客电梯2台，包括但不限于土建改造、旧梯拆除（拆除的旧电梯自行处理）、装潢等，具体内容详见采购文件，请仔细研究。

6.合同履行期限：合同签订、接到采购人通知后，30日历天内（含拆除）必须将所有货物运至采购人指定地点安装调试完毕，并保证一次性通过验收。

二、投标供应商资格要求：

1.具有独立订立合同的能力；

2.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4.与采购货物相适应的资质、资格等要求：

4.1制造商进行投标申请须具备的条件：

（1）具有独立企业法人资格；

（2）制造商必须具有有效的中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）（A级）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》(客梯)。

（3）安装资质：具有有效的中华人民共和国特种设备安装维修许可证（施工类别：安装、改造维修；级别：B级）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【新证：具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：电梯安装(含维修)。如制造商无此证，则必须与具有中华人民共和国特种设备安装维修许可证（施工类别：安装、改造维修；级别：B级）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【新证：具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：电梯安装(含维修)】的单位组成联合体报名投标，并明确各自承担的责任和义务（联合体主体单位：必须为电梯制造商）。

4.2代理商进行投标申请须具备的条件;

（1）代理商在中国境内注册，具有独立企业法人资格；

（2）应取得制造商针对本项目的专项授权书；

（3）所投品牌电梯制造商须具有有效的中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）（A级）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》(客梯)。

（4）安装资质：具有有效的中华人民共和国特种设备安装维修许可证（施工类别：安装、改造维修；级别：B级）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【新证：具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：电梯安装(含维修)。如代理商无此证，则必须与具有中华人民共和国特种设备安装维修许可证（施工类别：安装、改造维修；级别：B级）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【新证：具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：电梯安装(含维修)的单位组成联合体报名投标，并明确各自承担的责任和义务（联合体主体单位：必须为电梯代理商）。

4.3 电梯安装单位拟派项目负责人资格要求：具有机电工程专业二级及以上注册建造师。

4.4本项目接受联合体投标，如采用联合体投标的，构成联合体成员总数不超过2家，且应满足：

联合体主体单位必须为电梯制造商或电梯代理商，联合体双方（包括联合体主体单位及联合体成员单位）不得再单独组成联合体参与本项目投标，双方应签订联合体投标协议并明确各自承担的责任和义务(须提供联合体成员单位的企业法人营业执照、企业资质证书)。

三、获取采购文件

1.时间：2024年5月16日至2024年5月22日

2.地点：“如东县限额交易网-项目投标方”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录“如东县限额交易网”，并自行下载采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年5月22日上午9时00分。

2.地点：本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县限额交易网-项目投标方”参加开标会议。

五、公告期限

自本公告发布之日3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。采购文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.本项目投标人的资格审查采用资格后审方式，凡有意参加投标者须登陆“如东县限额交易网-项目投标方”下载采购文件等。

3.本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县限额交易网-项目投标方”参加开标会议并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。公共资源交易平台技术服务联系电话：0513-84800088。

4.解密时间：投标人解密限定在采购人确定解密时间后30分钟内完成（如因投标人个人原因，未在限定时间内完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加本项目的投标）。

5.本项目采购文件及相关招标资料必须自行登录公共资源交易平台的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目采购文件及相关招标资料），否则拒收投标文件。

6.本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供叁份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的投标文件交招标代理（投标文件份数：正本壹份，副本贰份）。

七、联系方式

采购单位联系人：胡军；联系电话：13951329378

代理单位联系人：许静；联系电话：15162818355

第二部分    采购项目要求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目要求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、报价要求及范围

1.如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目为一个完整标的，标的内货物不得拆分，否则视为非实质性响应。

2.投标报价范围：如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目，报价应包括为完成本采购项目所产生的一切费用，包括但不限于土建改造、旧梯拆除（拆除的旧电梯自行处理）、装潢、调试电梯设备及与之相关配件供应、税金、包装、运费、装卸、搬运（包括吊装）、保险、安装、调试、安全及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费用、维修备件、专用工具、技术资料、培训、专业检测及专项验收费用、免费质保期内的检验和监检费用、免费质保期内维修保养费用、相关技术服务费用及所涉及到的一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

3.投标人须认真对现场环境进行踏勘，对本项目施工现场环境、采购需求进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及合同履行过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求。

二、采购需求

（一）电梯设备基础数据

| 序号 | 电梯类型 | 载重量 （Kg） | 速度 （m/s） | 到达楼层 | 层/站/门 | 井道尺寸(mm) | 开门尺寸 (mm) | 基坑 深度 (mm) | 提升 高度 (mm) | 顶层高度 (mm) | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房曳引乘客电梯 | ≥1000 | 1.6- 1.75 | -1F-8F | 9层 9站 9门 | 按现场实际尺寸 | 按现场实际尺寸 | 按现场实际尺寸 | 按现场实际尺寸 | 按现场实际尺寸 | 2 | 并联 |

注：以上尺寸各投标单位自行现场踏勘、测量为准。

（二）电梯主要配置要求

1.操作系统：全电脑全集选并联方式

2、控制系统：（原厂品牌）32位微机控制。

3、拖动系统：交流变频变压无级调速、无齿拖动系统

4、门机系统：新型变频门机系统（永磁同步、变频门机、高性能32位工业级微机处理器）

5、曳引机位置：（原厂品牌）井道顶部正上方机房内

6、门保护装置：红外线光幕门保护

7、开门方式：中分开门

8、主控板安全回路采用直流输入信号，多通道冗余设计

9、通讯模式：采用CAN通讯模式、可轿厢内调试

10、其中电梯的曳引机、控制系统必须为所投品牌为原厂品牌，设备进场时必须提供原产地证明、产品质保证书等材料。

（三）装潢配置

1、轿厢装置

（1）箱板材质：为304发纹不锈钢，轿厢后壁中间为蚀刻发纹不锈钢。

（2）箱板厚度：≥1.2mm

（3）箱壁后壁扶手：有

（4）箱壁扶手材质：304发纹不锈钢

（5）箱壁扶手数量：1根

（6）箱顶处理：发纹不锈钢，LED照明轿顶，预留监控位置及线路

（7）轿底材质：地砖或石材铺设

（8）通风设施：电梯专用通风扇；

（9）通信设施：无线通讯电话；

（10）开门方式：中分开门，光幕数不得少于150束。

（11）门机控制：变频变压控制

（12）轿厢高度净高 ≥ 2.6m

（13）轿门装潢：为304发纹不锈钢（发纹不锈钢厚度≥1.2毫米）

（14）厅门装潢：每层厅门均为304发纹不锈钢（发纹不锈钢厚度≥1.2毫米）

（15）门套规格：小门套均为304发纹不锈钢（发纹不锈钢厚度≥1.2毫米）

（四）信号装置及配置

1、轿内呼梯：采用先进技术，微动按钮，登记带辉光高亮显示

2、厅门显示：采用先进技术的数码形式轿厢位置显示及运行方向箭头(▲▼)显示

3、厅门呼梯：发纹不锈钢面板，304材质，采用新型召唤器，微动按钮，登记带辉光高亮显示

4、配置要求：

| 序号 | 项目 | 相关要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | 原厂原品牌、无齿轮永磁同步（PM）轮曳引技术 |  |
| 2 | 控制系统 | 原厂原品牌、交流变压变频（VVVF）驱动系统。 |  |
| 3 | 门机系统 | 微机控制全数字化永磁同步门机 |  |
| 4 | 候梯厅讯号装置 | 一体式壁挂式，楼层及运行方向断码液晶显示； |  |
| 5 | 轿厢内操作装置 | 数码显示及运行方向箭头（↑↓） |  |
| 6 | 光幕 | 光束不少于150束。 |  |
| 7 | 限速器 | 原厂原品牌 |  |
| 8 | 缓冲器 | 原厂原品牌 |  |
| 9 | 安全钳 | 原厂原品牌 |  |

（五）基本功能要求

| (01) 直接停靠 | (02) 最佳运行曲线自动生成 | (03) 电机参数自学习 |
| --- | --- | --- |
| (04) 井道参数自学习 | (05) 来电自动恢复运行 | (06) 层高数据自修正 |
| (07) 轿厢位置自修正 | (08) 轿内载重补偿 | (09) 运行计数器 |
| (10) 运行计时器 | (11) 电源过电压保护 | (12) 电源缺相保护 |
| (13) 电动机过流过载保护 | (14) 电动机过热保护 | (15) 编码器故障保护 |
| (16) 触点粘连保护 | (17) 上下行超速保护 | (18) 运行方向逆转保护 |
| (19) 运行时间过长保护 | (20) 运行终端越程保护 | (21) 轿厢超载保护 |
| (22) 门锁回路短接保护 | (23) 全集选 | (24) 自动返基站 |
| (25) 方向指令消除 | (26) 满载直驶 | (27) 轿内液晶显示 |
| (28) 开门故障它层放客 | (29) 故障低速平层 | (30) 轿内应急照明 |
| (31) 非开门区域提供报警 | (32) 报警警铃 | (33) 无线五方通话装置 |
| (34) 故障记录可查询 | (35) 轿内照明自动控制 | (36) 轿内风扇自动控制 |
| (37) 消防返基站 | (38) 并联功能 | (39) 基站锁梯 |
| (40) 光幕保护 | (41) 显示楼层字符可设置 | (42) 厅外液晶显示 |
| (43) 轿内风扇手动控制 | (44) IC卡指令控制系统 | （45）电磁抗干扰 |

（六）本项目电梯建议品牌：

| 序号 | 建议品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三菱 (上海三菱电梯有限公司) | LEHY-III |
| 2 | 迅达(迅达(中国)电梯有限公司) | Schindler 5500X |
| 3 | 蒂升(蒂升电梯(中国)有限公司) | Meta 200 |
| 4 | 天津奥的斯（奥的斯电梯(中国)有限公司） | Gen3 |

注：如投标人拟投产品不在建议品牌之列的，其拟投产品的技术功能参数、应提供足够的证据证明所用品牌型号的质量标准等不得低于建议品牌, 同时投标人应当在2024年5月20日前向采购人提供拟投产品的技术资料及相关证明材料（提供拟投产品制造商出具的拟投产品详细技术参数证明文件，技术参数证明文件须加盖拟投产品制造商公章），以证明拟投产品全部技术参数功能不低于建议品牌，并附相应的符合采购文件规定的技术参数等要求的证明材料，采购人确认产品符合其要求的，可以参与投标报价（投标时提供采购人出具的产品认可说明），未提供或不符合要求的一律作无效报价处理。

三、供货时间及地点要求

供货时间：合同签订、接到采购人通知后，30日历天内（含拆除）必须将所有货物运至采购人指定地点安装调试完毕，并保证一次性通过验收。

供货地点：采购人指定地点。

四、免费质保期、售后服务要求及其他要求

（1）本工程免费质保期三年，质保期以本电梯工程专项验收合格起计。设备出现故障，接到报修后须在24小时内维修或更换。

（2）在免费质量保证期内，成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均在质保期内全部免费更换。

（3）电梯的安装必须是由中标人自已的专业安装队安装本设备（具备中国国家有关主管部门颁发的电梯安装改造维修许可证），由中标人直接进行安装的全过程管理。中标人应承担设备安装、调试、服务全过程的安全生产责任。安装进场前需提供一套完整的安装计划；安装结束后需按相关要求提供相应资料或文件。

（4）安装结束，中标人先行调试检测；符合标准后中标人负责向法定主管部门申报验收，费用由中标人负责。验收合格取得使用证后中标人应提供免费培训服务（1-2名人员）。

（5）电梯验收合格投入使用后，进入24个月质保期同时中标人提供24小时急修服务，质保期内每月不低于2次的免保服务（含年检费）：非人为损坏的部件，中标人免费提供维修和维护；人为损坏的部件，甲方提供配件费用，中标人应免费提供更换服务。

（6）如在项目实施过程中，如国家标准修改，应按照最新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由中标人自行承担。

五、付款方式

电梯设备安装后通过质量技术监督部门专业检测合格且电梯工程专项验收合格（包括所有装潢到位）并提供完整资料，交付电梯钥匙后，支付合同价的90%，电梯工程专项验收合格满一年且无质量问题支付合同价的余款5%，在免费质保期满（免费质保期三年）且无质量问题后一次结清，质保期从本电梯工程专项验收合格之日起计算。

注：每次付款前，均须由乙方出具书面付款申请，同时提供现行税率（13%）的增值税专用发票。

六、其他相关要求

1.成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织供货等。

2.成交供应商所用所有材料进场须经采购单位验收，经采购单位验收合格同意后方可进场。采购单位有权拒绝不合格材料及产品。

3.成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货等。

4.本项目招标代理费由中标供应商支付，金额为：中标价的2.5‰ （不足2000元的按2000元计），请各投标供应商将此费用一并考虑在投标报价中，投标时准备好代理费用，中标供应商在中标结束后向代理单位缴纳。

5.本项目中有两台旧电梯，中标后由中标人拆除，采购人不再另行支付两台旧电梯的拆除费用，拆除的两台旧电梯归中标人所有，两台电梯的残值（经评估后确定），中标人须在签订合同后根据采购人要求支付至采购人指定账户。中标人须由专业人员进行拆除，拆期间的安全由中标人负责，与采购人无关。

第三部分  投标人须知

一 、说明

1.本采购文件中所称的“采购人”为如东水务集团有限公司，“投标人”为本项目的供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目的中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购方所有。

3、投标人自行踏勘现场，了解项目的现场实际情况，现场踏勘费用自理，投标报价时应充分考虑各类不可预见的情形，中标后不得以不了解现场情况为由而另行增加各项费用。投标供应商不得在成交后将成交项目转包给其它企业法人或自然人。

4.投标人一旦领取本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购文件领取之日起已经知道或应当知道采购文件是否损害其自身权益。投标人一旦参加本项目投标报价，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

5.投标人对采购文件如有疑问，应于采购文件发出后2日内以无记名邮件方式发至代理专用邮箱（339468610@qq.com），所有答复通过交易平台通知各投标人。无论是采购人根据需要主动对采购文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对采购文件做出澄清，采购人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式通知各投标人。当采购文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后再发出的文件为准。

6.开标程序：

(1）公布投标人名称；

(2）投标人解密其投标文件；

(3）采购人（采购代理机构）解密并导入投标文件；

(4）开标结束。

7.解密时间：同投标截止时间（投标人解密限定在开标截止时间后三十分钟内完成）。

8.评标委员会的组建：由采购人依法组建，构成人员不少于3人。

9.异议提出的时间：公示期内。

二、投标人资格要求

满足询价采购公告中投标人资格规定的要求。

三、询价采购程序及成交原则

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人在投标截止时间前按采购文件的要求递交投标文件。

2.询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件递交情况；

（2）投标人及有关证明资料的完整性、真实性。

资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。

符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

5.成交原则：

(1)本项目招标控制价：50万元。各投标单位书面投标文件中的投标总价低于（不含等于）招标控制价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。

询价小组将根据本采购文件的要求和条件进行评定,按照质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则从合格投标人中确定成交供应商（投标人应在投标报价资料中一次性报出不得更改的价格）。

若在评审过程中，出现多家投标单位的最低投标报价相同的情形（即多家投标单位均满足采购文件成交原则的情形），则由采购人随机抽取成交供应商。

6.成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。

7.成交供应商按照《中标通知书》的规定与采购人签订采购合同。

四、无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，投标供应商投标无效：

（1）不满足询价函中“投标人资格要求”任意一种情形的；

（2）投标文件未按采购文件要求盖章及签署的；

（3）投标文件中的投标函未加盖企业公章或企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的或企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

（4）投标文件未按采购文件格式要求填写、内容不全、关键内容模糊、无法辨认的；

（5）投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假、伪造、变造、过期资料的；

（6）投标人的投标文件中的报价超过了本项目的采购最高限价（招标控制价）的；

（7）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但询价文件要求提交备选投标的除外；

（8）投标文件提出了不能满足询价文件要求或采购人不能接受的项目验收、计量、价款结算和支付办法的；

（9）未按采购文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密或递交的电子投标文件无法正常评审的；

（10）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了询价小组认为不应当雷同的情况的；

（11）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（12）投标人未按采购文件要求网上报名，未在网上提交投标文件的；

（13）未在采购文件规定时间内完成解密的；

（14）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的。

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经询价小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过采购单位最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、报价要求

1.投标文件的有效期为60个日历日。

2.投标报价包括本采购文件要求的全部内容，且为最终报价。

3.本项目为一个完整标的，询价小组不接受有选择性、不完整或不正确的报价。

4.投标人报价应包括为完成本采购项目所产生的一切费用，包括但不限于土建改造、旧梯拆除（拆除的旧电梯自行处理）、装潢、调试电梯设备及与之相关配件供应、税金、包装、运费、装卸、搬运（包括吊装）、保险、安装、调试、安全及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费用、维修备件、专用工具、技术资料、培训、专业检测及专项验收费用、免费质保期内的检验和监检费用、免费质保期内维修保养费用、相关技术服务费用及所涉及到的一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

5.报价应电脑打印不得涂改（涂改无效）。询价小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价单。

6.如评标小组认为总报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则评标小组有权取消其成交资格，按顺序由总报价次低的供应商递补，以此类推。

六、投标要求

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四部分  投标文件格式”。

2.投标保证金:  本项目不收取投标保证金。招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

3、其他要求：本项目投标时不需要提供纸质投标文件。本项目中标单位须在本项目成交公告公示结束后提供一正二副的纸质投标文件（投标文件内所有材料均须加盖投标单位红色实物公章）送至招标代理单位。

七、其它说明

1.无论本次采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2.本项目系统运维费：100元/套，售后不退。

3.本项目招标代理费由中标供应商支付，金额为：金额为：中标价的2.5‰ （不足2000元的按2000元计），请各投标供应商将此费用一并考虑在投标报价中，投标时准备好代理费用，中标供应商在中标结束后向代理单位缴纳。

4.本项目成交供应商须在成交通知书发出之日起至合同签订前须向采购人缴纳人民币中标价的3%作为履约保证金（注：转账时必须备注项目名称：“水务集团电梯采购项目履约保证金”），允许成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金。履约保证金在项目验收合格且提交书面申请后一个月内无息退还。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格，在此情况下，报请主管部门，采购人可重新招标。

4.投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

5.投标人或中标供应商有下列情形之一的，按相关法律法规给予处罚：①在采购过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标供应商放弃中标资格的；④中标供应商不按规定签定合同的；⑤投标人或中标供应商有其他违反本采购文件等相关法律法规的行为的。

第四部分   投标文件格式

一、投标文件的数量、制作及密封

1.投标文件分为资审文件和经济标文件两个部分。

2.各投标单位须按采购文件要求加盖投标人的电子签章或红色实物章印的“资审文件”的组成文件上传至“资审文件”内，将按采购文件要求加盖投标人的电子签章或红色实物章印的“经济标文件”的组成文件上传至“经济标文件”内。

3.投标文件内容

投标文件（A资审文件和B经济标文件）必须按照以下格式制作（采购文件后附的表格各投标人必须使用，不得更改，否则作无效标处理），资审文件部分须按照顺序进行编制。以下带*内容必须全部提供。

A、资审文件部分：

*1.资审文件封面（须加盖投标人电子签章或红色实物章印，格式见附件一）

### *2. 投标人资格声明（须加盖投标人电子签章或红色实物章印，格式见附件二）；

*3.营业执照扫描件（须加盖投标人电子签章或红色实物章印）（如为联合体投标，联合体成员单位均需提供）；

*4.所投品牌电梯制造商须具有有效的中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）（A 级）或《中 华人民共和国特种设备生产许可证》(客梯)扫描件（须加盖投标人电子签章或红色实物章印）；

*5.有效的中华人民共和国特种设备安装维修许可证（施工类别：安装、改造维修；级别：B 级）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【新证：具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：电梯安装(含维修)扫描件（须加盖投标人电子签章或红色实物章印）；

*6.电梯安装单位拟派项目负责人建造师证书、身份证以及社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的2024年2月份至今任意一个月的养老保险缴费记录扫描件（须加盖投标人电子签章或红色实物章印）；

*7.法定代表人身份证明书（须加盖投标人电子签章或红色实物章印，格式见附件三）、法定代表人第二代身份证法定代表人第二代身份证扫描件（须加盖投标人电子签章或红色实物章印；

*8.法定代表人授权委托书（须加盖投标人电子签章或红色实物章印，格式见附件四）、授权委托人（即经办人）第二代身份证扫描件（须加盖投标人电子签章或红色实物章印）；

*9.参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（须加盖投标人电子签章或红色实物章印，格式见附件五）；

*10.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（须加盖投标人电子签章或红色实物章印，格式见附件六）；

*11. 商务偏离表（须加盖投标人电子签章或红色实物章印，格式见附件七）；

*12.技术规格偏离表（须加盖投标人电子签章或红色实物章印，格式见附件八）；

*13.联合体协议书（如有）原件扫描件（须加盖投标人电子签章或红色实物章印）（格式见附件九）。

*14.如为代理商投标，还须提供采购文件中制造商需要提供的材料及制造商针对本项目的专项授权书的扫描件（须加盖投标人电子签章或红色实物章印）；

15.投标人认为有必要提供的其它资料。（除经济标文件）

B、经济标部分：

*1.经济标封面（须加盖投标人电子签章或红色实物章印，格式见附件十）

*2.投标函（须加盖投标人电子签章或红色实物章印，格式见附件十一）；

*3.投标分项报价表（须加盖投标人电子签章或红色实物章印，格式见附件十二）。注：

1、 系统内须按上述规定上传PDF扫描件。如遇系统问题请联系电话:0513-84800088。

2、投标单位提交的投标文件中的相关证件扫描件（如：企业营业执照、身份证、资格证书等扫描件）存在虚假或伪造情形的，一经发现则取消其投标单位或中标资格，并报集团招标（采购）监管部门。

3、如为联合体投标，牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并由联合体牵头人负责除联合体协议书外所有投标文件盖章事宜。

附件一

如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目

投标文件

（资审文件）

投标人(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日   期：        年     月       日

### 附件二              投标人资格声明

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  |  |
|  | 经营范围是否包含本项目 |  |  |  |
|  | 是否符合本项目资格要求 |  |  |  |
|  | 是否具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

我公司（单位）投标报价文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

投标供应商(加盖单位公章)：_____________________________________

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年    月    日

附件三

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年        月         日

经营期限：

姓    名：               性别：             年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)   的法定代表人。

特此证明

投标供应商(加盖单位公章)：

日   期：        年      月      日

附：法定代表人身份证扫描件

附件四

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                         (投标人名称)的法定代表人，现授权          (姓名)为我单位的授权委托（即代理人），以本公司的名义参加如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目的投标报价。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：               性别：              年龄：

身份证号码：                     职务：

联系电话：

投标供应商(盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：        年      月    日

附：授权委托人（即代理人）身份证扫描件

附件五

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重

大违法记录的书面声明

致(采购人)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标供应商(盖单位公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

附件六

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位                            （投标单位名称）郑重承诺：

贵方组织的                             (项目名称），我单位                             (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标供应商（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月      日

附件七

商务偏离表

项目名称：如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目

| 内容 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 免费质保期限 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 其他相关要求 |  |  |  |
| … | … | … | … |

说明：1、 如投标产品（服务）的商务要求与本采购文件的要求不完全一致，则投标供应商必须填写此表。未填写的内容视为完全响应本询价文件要求。

2、“偏离情况”应填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。 采购人不接受“负偏离”。

3、行数不够可自行添加。

投标供应商（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

- 日期：         年       月     日

附件八

技术规格偏离表

项目名称：如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目

| 序号 | 产品名称 | 采购参数要求 | 投标产品参数 | 所投产品品牌型号 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 注：1.对照采购要求中参数需求部分逐项写明主要设备参数响应（偏离）情况。未填写的内容视为完全响应本询价文件要求

- 2.“偏离情况”应填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。 采购人不接受“负偏离”。

- 3.行数不够可自行添加，如因漏项而导致评审认定未能完全响应采购文件的后果自负。

投标供应商（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

- 日期：         年       月     日

附件九

联合体协议（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加

（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	            为主体单位。

2.联合体主体地位合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接受相关资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体主体单位代表联合体签署投标文件，联合体主体单位的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 		（联合体主体名称） 承担            ； （成员名称）承担           。

6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执   份。

主体单位名称：（盖单位章）

法定代表人（签字）

成员名称：（盖单位章）

法定代表人:（签字）

附件十

如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目

投标文件

（经济标文件）

投标人(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日   期：        年     月       日

附件十一

投 标 函

致：如东水务集团有限公司

- 根据已收到的如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目采购文件，我单位经研究上述采购文件及相关文件后，愿以人民币（大写）                 元投标报价。按采购文件的要求承包上述项目等。

2、一旦我方中标，我方保证在      日历天内供货并安装完成。

3、我单位保证设备质量达到国家规范要求的质量标准。

4、贵单位的采购文件、中标通知书和本投标报价文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方按照采购文件的要求，提供的所有投标资料都是真实的，如我方提供的资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方在实施本项目时做到安全第一、质量第一。如涉及到安全或质量问题由我方负责。

投标供应商（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期：     年    月    日

附件十二                                   投标分项报价表

项目名称：如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目

项目名称：如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 设备单价 （元/台） | 设备安装单价 （元/台） | 全费用单价 （设备价格+设备安装）元/台 | 合价 （全费用单价×数量）（元） | 所投品牌、型号 （必填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房曳引乘客电梯 | 详见第三部分“采购项目要求” | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月   日

说明：

1、报价应包括为完成本采购项目所产生的一切费用，包括但不限于土建改造、旧梯拆除（拆除的旧电梯自行处理）、装潢、调试电梯设备及与之相关配件供应、税金、包装、运费、装卸、搬运（包括吊装）、保险、安装、调试、安全及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费用、维修备件、专用工具、技术资料、培训、专业检测及专项验收费用、免费质保期内的检验和监检费用、免费质保期内维修保养费用、相关技术服务费用及所涉及到的一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

2、本项目的采购预算价为 50万元；各投标单位书面投标报价文件中的报价低于本项目采购预算价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。

第五部分   合同

如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目采购合同

（合同编号：        ）

甲方：如东水务集团有限公司

乙方：

签订地点：如东水务集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及如东水务集团办公大楼曳引乘客电梯采购及安装项目中标（成交）通知书，甲、乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下采购合同：

一、项目清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 设备单价 （元/台） | 设备安装单价 （元/台） | 全费用单价 （设备价格+设备安装）元/台 | 合价 （全费用单价×数量）（元） | 所投品牌、型号 （必填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额【含税价】：人民币（大写）                 元

（小写）￥                 元

注：1.本合同价格包括为完成本项目所需的一切费用【包括但不限于土建改造、旧梯拆除（拆除的旧电梯自行处理）、装潢、调试电梯设备及与之相关配件供应、税金、包装、运费、装卸、搬运（包括吊装）、保险、安装、调试、安全及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费用、维修备件、专用工具、技术资料、培训、专业检测及专项验收费用、免费质保期内的检验和监检费用、免费质保期内维修保养费用、相关技术服务费用及所涉及到的一切费用】。同时，也包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

2.本项目采用固定总价结算，在合同实施期间，合同单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

三、供货时间及地点要求

供货时间：合同签订、接到甲方通知后，30日历天内（含拆除）必须将所有货物运至甲方指定地点安装调试完毕，并保证一次性通过验收。

供货地点：甲方指定地点。

四、免费质保期、售后服务要求及其他要求

（1）本工程免费质保期三年，质保期以本电梯工程专项验收合格起计。设备出现故障，接到报修后须在24小时内维修或更换。

（2）在免费质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均在质保期内全部免费更换。

（3）电梯的安装必须是由乙方自已的专业安装队安装本设备（具备中国国家有关主管部门颁发的电梯安装改造维修许可证），由乙方直接进行安装的全过程管理。乙方应承担设备安装、调试、服务全过程的安全生产责任。安装进场前须提供一套完整的安装计划；安装结束后需按相关要求提供相应资料或文件。

4）安装结束，乙方先行调试检测；符合标准后乙方负责向法定主管部门申报验收，费用由乙方负责。验收合格取得使用证后中标人应提供免费培训服务（1-2名人员）。

（5）电梯验收合格投入使用后，进入24个月质保期，同时乙方提供24小时急修服务，质保期内每月不低于2次的免保服务（含年检费）：非人为损坏的部件，乙方免费提供维修和维护；人为损坏的部件，甲方提供配件费用，乙方应免费提供更换服务。

（6）如在项目实施过程中，国家标准修改，应按照最新国家标准实施；如本项目招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本项目招标文件规定实施；如本项目招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由乙方自行承担。

五、付款方式

电梯设备安装后通过质量技术监督部门专业检测合格且电梯工程专项验收合格（包括所有装潢到位）并提供完整资料，交付电梯钥匙后，支付合同价的90%，电梯工程专项验收合格满一年且无质量问题支付合同价的余款5%，在免费质保期满（免费质保期三年）且无质量问题后一次结清，质保期从本电梯工程专项验收合格之日起计算。

注：每次付款前，均须由乙方出具书面付款申请，同时提供现行税率（13%）的增值税专用发票。

六、担保条款：

签订本合同前，乙方须向甲方缴纳合同价的3%（即人民币   元）作为履约保证金（注：转账时必须备注项目名称：“水务集团电梯采购项目履约保证金”）。履约保证金在项目验收合格且提交书面申请后一个月内退还。如乙方不履行本合同的，甲方有权没收，不予退还。

七、违约责任：

任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1.甲方无理由退货的，或者乙方不能交货的，应按照违约部分货款总额的5%承担违约责任。

2.乙方逾期交货及甲方逾期付款,则按照逾期部分货款总额的每日万分之五承担违约责任，因乙方自身原因导致逾期超过30日仍无法完成设备安装的，乙方承诺承担合同价100%的惩罚性违约金。

3.如乙方交付的货物质量不符合本合同约定或采购文件要求，未能通过甲方验收的，则甲方有权视为乙方不能交货或逾期交货，乙方须另行提供符合本合同约定规格、质量的商品，并承担甲方因此而遭受的经济损失及合同价20%的违约责任。

八、合同纠纷处理：

本合同履行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,则任何一方均可以依法向南通仲裁委员会申请仲裁。

九、其他相关要求：

1.乙方应严格按照规范及询价文件等相关要求组织供货。

2.乙方所用所有材料进场须经甲方验收，经甲方验收合格同意后方可进场。甲方有权拒绝不合格材料及产品。

3.乙方必须按不低于询价文件要求的材料质量及技术要求等标准供货。

十、组成本合同的文件包括：

1.本合同条款；

2.本项目的采购文件和乙方应标文件；

3.本项目在采购过程中甲、乙双方签署的全部文字和图片资料；

4.甲、乙双方其它按规定约定事宜。

十一、合同生效：

本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。由甲、乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲、乙双方必须加盖骑缝公章）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代表人（签字或盖章）： | 法定代表人 或委托代表人（签字或盖章）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签字日期： | 签字日期： |