如东水务集团(含子公司)2025年度零星工程监理

竞争性磋商文件

采购项目名称：如东水务集团(含子公司)2025年度零星工程监理

建设单位名称：如东水务集团有限公司

采 购 方 式:               竞争性磋商

二0二五年一月

总  目  录

第一章  采购公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

第三章 项目需求	- 17 -

第四章  评标方法与评标标准	- 18 -

第五章  投标文件格式	- 22 -

第六章  合同格式---------------------------------------------------------------------------------------------------- 34

第一章  采购公告

项目概况

如东水务集团(含子公司)2025年度零星工程监理的潜在供应商在如东县限额交易网的采购公告的附件中获取采购文件，并于2025年1月21日下午2时30分前提交投标响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：如东水务集团(含子公司)2025年度零星工程监理

预算金额：10万元 ，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

采购需求：服务期内5万元以上的单项零星工程的监理，预计年施工结算费用约1000万元。监理工作内容包含（1）施工准备阶段；（2）施工阶段的质量、进度、投资控制；合同、信息、资料、安全文明施工管理；（3）工程竣工资料收集归档审核，工程结算初审；（4）工程质量保修期；（5）相关事项的组织、协调等。具体内容详见第二章项目需求，请仔细研究。

合同履行期限：一年。

二、申请人的资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商资质要求：具有市政公用工程监理乙级以上（含乙级）资质（并在有效期内）；

（2）拟选派总监理工程师：市政公用工程国家注册监理工程师资格；

3.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2025年1月9日至2025年1月21日，每天上午8:00至11:30，每天下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：如东县限额交易网

方式：自行下载

售价：300元

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月21日下午2时30分（北京时间）

地点：如东水务集团有限公司二楼会议室（如东县掘港街道人民南路120号）。

五、开启

时间：2025年1月21日下午2时30分（北京时间）

地点：如东水务集团有限公司二楼会议室（如东县掘港街道人民南路120号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标保证金：本项目不收投标保证金，采购文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

投标响应文件制作份数要求：正本份数：1份 ，副本份数：2份。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.建设单位信息

名称：如东水务集团有限公司

地址：如东县

联系方式：13773793103

2.招标代理机构信息

名    称：南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司

地　　址：如东县掘港街道朝阳路4号

联系方式：18862783422

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：13773793103

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1．采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

#### 2．合格的投标人

2. 1满足采购公告中投标人的资格要求的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3．适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、规章和规定等。

#### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，建设单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购资料费用：300元/套，由招标代理在开标时收取,不予退还。

#### 5．采购文件的约束力

5.1 投标人一旦领取本采购文件并决定参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购文件领取之日起已经知道或应当知道采购文件是否损害其自身权益。投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

#### 6．采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与建设单位联系解决。

6.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7．采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期5日前按采购公告中的联系方式，以书面形式提交给建设单位。建设单位认为已发布的采购文件确有必要澄清或者修改的，将在如东县限额交易网发布更正公告。

#### 8．采购文件的修改

8.1 在投标截止时间三天前，建设单位均可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2建设单位有权按规定要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3采购文件的修改将在采购公告发布媒体公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 9．投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与建设单位就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应按本采购文件详细编制。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10.3投标响应文件参照投标文件格式中“投标主要文件目录”的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 11．证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2投标人应提交采购文件要求提供的投标产品制造商资格、授权以及投标产品相关资格证明文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提供的证明产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供的服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12．投标报价表

12.1投标人应按照采购文件规定格式填报投标报价表。任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

建设单位需求的服务的有关技术服务等。

12.3有关费用处理

投标报价采用固定总价方式，供应商的报价应包括完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等，包括但不限于完成本项目所有工作内容及与之相关的人员、材料、设备、交通、食宿、利润、保险等一切费用。

12.4其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价，建设单位不再另行支付。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以报价表要求的为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标报价表上的价格应按采购文件规定的格式填写。

#### 13．偏离表、商务条款响应及偏离表及投标（服务）说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；若出现缺、漏项和描述不清的均视为负偏离处理。

13.2 提供参加本项目简介。

13.3 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术。

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14．服务承诺的情况介绍

#### 15．投标保证金（本项目不适用）

15.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

15.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和建设单位免遭因投标人的行为而蒙受的损失，在因投标人的行为遭受损失时，可根据第15.5条的规定没收投标人的投标保证金。

15.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.4 未成交的投标人的投标保证金，可在五个工作日内凭建设单位经办人签署意见的保证金收条予以退还，不计利息。成交人的保证金可以在合同签订后，按规定办理退还手续。

15.5 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标响应文件；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害建设单位或者其他投标人合法权益的；

（5）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，不与建设单位签订合同的；

（6）成交人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

#### 16．投标有效期

16.1 投标有效期为建设单位规定的开标之日后四十五（45）日历日。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，建设单位于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝建设单位的这一要求而放弃投标，建设单位在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 17．投标响应文件份数和签署

17.1投标人应严格按照采购公告要求的份数准备投标响应文件，每份投标响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

#### 18．投标响应文件的密封和标记

18.1投标人应将投标响应文件正本和所有副本密封。投标人在投标响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的公章。不符合本条规定的投标将被拒绝或做无效投标处理。

18.2 密封的投标响应文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按采购公告中注明的地址送达；

(2) 注明投标项目名称及“请勿在2025年1月21日下午 2:30   （投标截止时间）之前启封”的字样。

18.3 如果投标响应文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

18.4 未按要求密封和加盖公章，建设单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标响应文件，建设单位将予以拒绝，作无效投标处理。

18.5　不论投标人中标与否，投标响应文件均不退回。

四、投标响应文件的递交

#### 19．投标截止日期

19.1 采购代理机构收到投标响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20．迟交的投标文件

20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 21．投标响应文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标响应文件后，可以修改或撤回其投标响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知建设单位，修改或撤回其投标响应文件。

21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五、评审的程序和内容

#### 22．投标人参加磋商

22.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与投标人进行磋商。投标人应委派携带有效证件的代表（授权代理人）准时参加。

#### 23．成立竞争性磋商小组

23.1磋商小组由评审专家、建设单位代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

23.3 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.4 采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向建设单位说明情况。

#### 24．评审程序、内容

24.1 磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

24.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

24.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经建设单位代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

24.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票确定出最终方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

24.5 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（1）倡导诚实报价，如磋商文件没有重大修改的，最后报价不能高于第一次报价，高于的作无效报价处理。

（2）最后报价应包含本次项目的所有费用（应包括完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等，包括但不限于完成本项目所有工作内容及与之相关的人员、材料、设备、交通、食宿、利润、保险等一切费用）。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。

（4）磋商小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价或明显低于市场价格的，可要求投标供应商进行书面澄清，投标供应商未在合理时间内提供书面澄清的，或经磋商小组综合评审认定书面澄清不能证明其报价合理的，磋商小组应将其作为无效投标处理。同时，招标人将其列入黑名单，在此后3年内不得参与本招标人实施项目。

24.6 已提交投标响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。建设单位应当退还退出磋商的供应商的保证金。

24.7 磋商时间由磋商小组掌握。

#### 25．无效投标条款和项目终止条款

25.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；投标响应文件未按规定的格式、内容和要求编制、投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（3）在报价时采用选择性报价；

（4）不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）对采购文件未能作出全面实质性响应或对采购文件进行实质性修改的；

（6）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（7）投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假材料的；

（8）不同投标人委托同一个人办理投标事宜的，不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的，不同投标人的投标文件异常一致的；

（9）最后磋商报价超过采购预算的（本项目控制价为：10万元 ）；

（10）投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价或明显低于市场价格的，未在合理时间内提供书面澄清的，或经磋商小组综合评审认定书面澄清不能证明其报价合理的，磋商小组应将其作为无效投标处理。

（11）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

25.2出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最后磋商报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）项目发生重大变化建设单位暂时不能确定需求或供应商提供的产品和服务不能满足需求等。

25.3变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定或经批准可以2家的情形除外），除采购任务取消外，建设单位报告监管部门，经批准后将视情采取其他方式继续组织采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

六、定标

#### 26．确定成交单位

26.1磋商小组根据本采购文件规定评分办法与评分标准，向建设单位推荐出成交候选人或受建设单位委托直接确定成交人。任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

26.2如推荐成交候选人的，由建设单位根据磋商小组推荐的成交候选人（多名候选人的根据排名顺序依次）确定成交人。

26.3评审结束后，成交人名单将在“如东县限额交易网”进行公示，公示时间为一个工作日。

26.4若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、建设单位、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、建设单位或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被磋商小组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经政府采购监督管理部门批准，建设单位有权重新组织采购。

#### 27．质疑处理

27.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向建设单位提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，建设单位将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）交易中心有权不予受理。

27.4.以下情形的质疑不予受理

27.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.4.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.5质疑函应当包括下列内容：

27.5.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

27.5.2具体的质疑事项及明确的请求；

27.5.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

27.5.4提起质疑的日期；

27.5.5质疑函（原件）应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均需签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当向建设单位提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6只接收以纸质原件形式送达的质疑，交易中心或建设单位收到质疑函（原件）后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，建设单位可以告知质疑人按要求进行补正。

27.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，交易中心或建设单位有权不予受理。

27.8对于内容、格式符合规定的质疑函，建设单位应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，建设单位有权依据有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

#### 28．中标通知书

28.l 成交结果质疑期满后，建设单位将向成交供应商发出中标通知书。

28.2 成交供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复建设单位，确认中标通知书已收到。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对建设单位和成交供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 29．签订合同

29.l成交人必须按中标通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给建设单位造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

29.2 采购文件、成交人的投标响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3在合同签订之前，建设单位有权对成交单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购采购单位有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在标书有效期内另行评定成交者，或重新采购。

29.4签订合同后，成交人不得将相关服务进行转包。未经建设单位同意，成交人也不得随意采用分包的形式履行合同，否则建设单位有权终止合同，成交人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成建设单位损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

#### 30．服务的追加、调减

30.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，建设单位可以与成交人协商签订补充合同。

30.2采购结束后，建设单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

30.3项目结束后，建设单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，必须符合《政府采购法》的规定并经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次公开采购的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订服务的添购合同。

#### 31．履约保证金

31.1成交人须向建设单位缴纳项目履约保证金人民币壹仟元整（￥1000.00）。履约保证金采用银行转账或银行保函的方式，在中标公示结束后7日内缴纳。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给建设单位带来的各种损失。如果成交人不同意按照规定去做，建设单位有权取消本次采购中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，报请监管部门，建设单位可重新采购。

31.2履约保证金的退还：需要交纳履约保证金的项目在合同履行结束后，成交人凭建设单位签署的同意退还履约保证金的证明（证明格式自定,加盖采购单位公章）、履约保证金收条原件，办理保证金退还手续，履约保证金予以全额无息退还。

32.本项目招标代理费由中标单位支付，支付金额为中标价*2.5‰（当单项工程计费不足2000元，则以2000元计），请各投标供应商将此费用一并考虑在投标报价中。投标时做好费用准备，中标供应商在中标结束后向代理单位缴纳。专家评审费按实由中标单位支付。

第三章 项目需求

- 采购项目概况

1、建设单位：如东水务集团有限公司

2、采购项目名称: 如东水务集团(含子公司)2025年度零星工程监理。

3、项目地点：如东县境内

4、建设规模：

预计年施工结算费用约1000万元，监理费约10万元。

5、监理服务期

一年

6、委托监理范围

服务期内5万元以上的单项零星工程的监理，预计年施工结算费用约1000万元。监理工作内容包含（1）施工准备阶段；（2）施工阶段的质量、进度、投资控制；合同、信息、资料、安全文明施工管理；（3）工程竣工资料收集归档审核，工程结算初审；（4）工程质量保修期；（5）相关事项的组织、协调等。

7、监理机构人员配备要求

施工阶段监理单位派驻到现场的监理人员（含总监）总人数应符合下表要求：

| 岗 位 | 人数 要求 | 持证上岗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 市政公用工程国家注册监理工程师资格 | 满足施工现场监理要求 |
| 专业监理工程师 | 不少于1名 | 满足下列条件之一:①市政公用工程专业国家注册监理工程师；②市政公用工程专业省监理工程师或市政公用工程专业监理工程师（业务培训合格证或监理从业人员业务培训学时证明） | 满足施工现场监理要求 |
| 监理员 | 不少于2名 | 满足下列条件之一:①国家注册监理工程师；②省监理工程师或专业监理工程师（业务培训合格证或监理从业人员业务培训学时证明）；③监理员证（业务培训合格证或监理从业人员业务培训学时证明）； | 满足施工现场监理要求 |

注：上表中的对人员配备的要求为基本要求，投标人可根据工程进展情况调增监理人员，以满足现场监理工作的要求；实施过程中，当监理人员不能满足监理工作要求时，业主有权要求增加或更换监理人员。

二、质量标准：合格

三、付款方式

监理服务期满后一次性付清。

第四章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。按评审后各评委打分算数和的平均得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术响应方案优劣顺序排列。评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准，按照各投标人的得分由高到低的顺序确定成交候选人。

2.评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3.磋商小组会认为，排在前面的成交候选人的最低投标报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组会可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4.建设单位根据磋商小组推荐的成交候选人排名顺序依次规定确定成交人，成交候选人有涉及对标书实证性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定成交（候选）人。磋商小组会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。评标内容分报价及技术商务两个部分，总分100分。

技术标评审（满分85分）

| 项目 | 评分细目 | 评分内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理大纲 （45） | 1 | 监理大纲内容全面，重点突出，针对性强（2.4-4分） | 4 |
|  | 2 | 质量控制方案且措施得当（3-5分） | 5 |
|  | 3 | 进度控制方案且措施得当（3-5分） | 5 |
|  | 4 | 投资控制方案且措施得当（3-5分） | 5 |
|  | 5 | 安全控制方案且措施得当（3-5分） | 5 |
|  | 6 | 合同与信息管理方案且措施得当（2.4-4分） | 4 |
|  | 7 | 现场组织协调方案且措施得当（2.4-4分） | 4 |
|  | 8 | 管理方案且措施得当（2.4-4分） | 4 |
|  | 9 | 保修阶段监理方案完整（2.4-4分） | 4 |
|  | 10 | 针对本工程的监理工作特点、重点、难点提出相应措施和合理化建议（3-5分） | 5 |
|  | 注：①各投标单位监理大纲得分取所有评委评分中平均值作为最终得分。 |  |  |
| 总监理工程师（6分） | 6 | - 拟派项目总监理工程师具有大专以上（含大专）学历，所学专业为“市政工程技术”或“市政公用工程”并取得“市政公用工程”专业国家注册监理工程师的得2分。 - 且年龄为55周岁以下（含55周岁）的得2分。 - 同时取得“市政公用”专业国家二级及以上注册建造师执（职）业资格的得2分 | 6 |
| 资源配置（12 分） | 12 | 专业监理工程师①：所学专业为“给排水工程技术”或“给水排水工程”取得国家注册监理工程师、国家注册一级造价工程师（安装专业）且执业资格均满10年以上（含10年）的得1分，均满20年以上（含20年）的则得2分。 此外又同时具有国家注册一级建造师（建筑工程和市政公用工程专业）、建设工程类高级工程师及以上技术职称、注册设备监理师（执业资格登记证）、“建筑施工安全”国家注册中级及以上（含中级）安全工程师中有一项得0.5分，最多得2分。四者同时具备且年限均已满10年以上（含10年）的再得2分，本项最高分6分。 专业监理工程师②：所学专业为“市政工程施工”或“市政工程技术”，取得国家注册监理工程师且执业资格满10年以上（含10年）同时具有“建筑施工安全”专业国家注册中级以上（含中级）安全工程师的得3分。 此外又同时具有建设工程类高级工程师及以上技术职称、国家注册一级建造师（建筑工程专业）任有一项得0.5分，最多得1分.两者同时具备且其中有任一年限满5年以（含5年）上再得2分。本项最高分6分。 | 12 |
| 企业业绩（16分） | 16 | 投标企业自2021年01月01日以来承担过单项工程规模1000万元以上的市政工程监理业绩（时间以监理合同为准，提供中标通知书、监理合同、竣工或完工证明复印件），每有1项得4分，最多得16分。 | 16 |
| 监理设施与设备（6分） | 6 | 现场配备回弹仪、经纬仪、水准仪、全站仪、钢筋保护层厚度检测仪、激光测距得6分，（提供以上设备有效期内的校准证书或鉴定证书检测证书，有一项得1分，本项最高得6分。） | 6 |

商务评审（满分15分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15分

说明：

1. 业绩应提供中文文本，如是外文文本，请翻译成中文文本并须公证处公证，否则该项业绩在评标时不予认可。

2. 请各投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。

第五章  投标文件格式

投  标  响  应  文  件

（封面参考格式）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标响应文件要求

1.供应商实质性资格证明文件目录（至少应包含以下内容）：

文件1   有效的工商营业执照副本（复印件，加盖供应商公章）、投标函格式（加盖供应商公章）格式见“一、投标函格式”。

文件2   法定代表人身份证明书和企业法定代表人授权书（原件，加盖供应商公章），授权书格式见“二、法定代表人身份证明书和法定代表人授权书格式”。

文件3   投标供应商资质要求（复印件加盖供应商公章）。

文件4   总监理工程师、专业监理工程师、监理员资格证书、身份证及由社保部门出具的投标单位为其缴纳2024年10月份至2024年12月份任意一个月的养老保险缴纳证明（复印件加盖供应商公章）；

文件5   授权委托人（即代理人）身份证及由社保部门出具的投标单位为其缴纳2024年10月份至2024年12月份任意一个月的养老保险缴纳证明（复印件加盖供应商公章）；

文件6   供应商资格声明（原件，加盖供应商公章），声明格式见“三、供应商资格声明格式”。

文件7   参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，加盖供应商公章），声明格式见“四、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。

文件8   具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，加盖供应商公章），声明格式见“五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式”；

文件9  提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）（复印件，加盖供应商公章）

文件10  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件，加盖供应商公章）

文件11  信用中国查询截图（复印件，加盖供应商公章）。

文件12 拟派人员汇总表

2. 非实质性资信证明文件目录（根据评分标准要求的内容自行制作）

文件1监理大纲；

文件2 总监理工程师；

文件3 资源配置；

文件4 企业业绩；

文件5 监理设施与设备；

文件6为完成本项目，投标人认为以及满足本招标文件及评标办法所需要的其它资料。

二、投标报价表（详见格式七、投标报价表）

三、商务条款响应及偏离表（详见格式六、商务条款响应及偏离表要求）

注：投标文件参照投标文件格式中投标主要文件目录的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

一、投标函格式

致：如东水务集团有限公司

根据贵方的如东水务集团(含子公司)2025年度零星工程监理采购文件，正式授权下述             (姓名和职务)代表我方                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。我方现就有关事项郑重承诺如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向建设单位提供所需货物与服务。

2.我方完全理解报价最低并非意味着必定获得中标的资格。

3.我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件（若有），包括投标文件修改书（若有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4.我方完全理解全部采购文件内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

5.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方的投标保证金可被贵方没收。

7.我方承诺：建设单位若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

8.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

9.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付建设单位验收、使用。我方愿意在签订合同时支付履约保证金且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的正式通迅地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：　　　　　　　　　　　　传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日       期： _______年_______月_______日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：      年    月     日

经营期限：

姓    名：       性别：

职务系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

年    月   日

附法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书格式

本授权书声明：                         （投标人单位名称）              （法定代表人姓名）授权                        （被授权人的姓名）为我方就如东水务集团(含子公司)2025年度零星工程监理的授权委托人（即代理人），以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

授权委托人（即代理人）在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，授权委托人（即代理人）在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我方均予以承认。

本授权书于______年____月____日签字或盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：_______________________________

授权委托人（即代理人）签字或盖章：_____________________________

投标人名称（公章）：_____________________________________

日     期：_____________________________________

附：授权委托人（即代理人）身份证复印件（加盖投标人公章）

### 三、供应商资格声明格式

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人或负责人 |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  |  |
|  | 经营范围是否包含本项目 |  |  |  |
|  | 是否符合本项目资格要求 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权委托人签字：

授权委托人的职务：

电话号和传真号：

公     章

日期：    年    月   日

四、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重

大违法记录的书面声明

致                         ：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

- 我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和数额较小的罚款的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力（自行填写）：

主要设备有：                       /                        。

主要专业技术能力有：                                       。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：______年______月______日

六、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |  |  |  |
| 服务周期 |  |  |  |
| 付款时间和条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

行数不够可自行添加。如各项商务条款已在投标方案中详细说明，则该表只需填写是否响应。不响应采购文件要求的，评标委员会有权作无效投标处理。未在投标文件中单独说明的，供应商可在此表中承诺或说明。

授权委托人（即代理人）签字：

日     期：    年     月     日

- 七、拟派监理班子主要成员表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 职 称 | 专 业 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在项目监理期间，监理成员必须此表格中成员，未经委托人同意，不得更换。

八、投 标 报 价 单

如东水务集团有限公司:

一、采购项目名称：

二、我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，并根据该项目采购文件的规定，经考察现场和研究采购文件后，愿以            的投标报价，按采购文件的要求承包本次采购范围内的全部工程监理。

供应商全称(盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

注：

1、投标人应在完全满足采购需求的条件下，对所投标段采购项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按无效投标处理。

2、本报价非最后报价，最后报价以现场报价单为准。

第六章

建设工程监理合同

（ＧＦ－2012－0202）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：如东水务集团(含子公司)2025年度零星工程监理；

2. 工程地点：如东县境内   ；

3、工程规模：施工费约1000万元。

4、本项目施工阶段监理（包含但不限于以下内容）：

- 服务期内5万元以上的单项零星工程的监理，预计年施工结算费用约1000万元。监理工作内容包含（1）施工准备阶段；（2）施工阶段的质量、进度、投资控制；合同、信息、资料、安全文明施工管理；（3）工程竣工资料收集归档审核，工程结算初审；（4）工程质量保修期；（5）相关事项的组织、协调等。

- 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条款；

5. 通用条款；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：        ，身份证号码：            ，注册号：       。

- 五、签约酬金

签约总价（大写）：               。

包括：

1. 监理酬金：/  。

2. 相关服务酬金：      /         。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：              /             。

（2）设计阶段服务酬金：              /             。

（3）保修阶段服务酬金：              /             。

（4）其他相关服务酬金：              /             。

- 六、期限

1. 监理期限：一年。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年  / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年  / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自            按规定计算                 。

（4）其他相关服务期限自 / 年  / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

- 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：          年     月     日。

2. 订立地点：如东水务集团有限公司  。

3. 本合同一式  陆  份，具有同等法律效力，双方各执  叁  份。

| 委托人： （盖章） | 监理人： （盖章） |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 邮政编码： 226400 | 邮政编码： |
| 法定代表人或其授权 | 法定代表人或其授权 |
| 的代理人： | 的代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

第二部分  通用条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条款及附录A、附录B；

（4）通用条款；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条款中约定。

2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人竣工资料、归档文件并报委托人；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定（附双方保密协议）。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条款另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用        无        。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：合同协议书；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程报价书 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：工程施工阶段及工程保修阶段的监理业务。

2.1.2 监理工作内容包括：工程施工阶段的工程质量、进度、投资控制（工程计量、工程索赔、工程付款签证）、安全管理、施工合同管理及相关事项的组织关系协调以及工程保修阶段的配合服务。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：（1）国家《建筑法》、《民法典》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》等有关法律法规；（2）工程设计图纸、工程施工合同、质量验评标准、施工验收规范、建设工程监理规范等。

2.2.2 相关服务依据包括：           无             。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：        无          。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：施工阶段的工程质量、进度、投资控制（工程计量、工程索赔、工程付款签证）、安全管理、施工合同管理及相关事项的组织关系协调  。

- 在涉及工程延期   /   天内和（或）金额   /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 至少应提前三天告知委托人  。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 工程开工七天前向委托人提交工程监理规划；每月28日前向委托人提交监理月报；在监理例会或专题会议后的三天内向委托人提交会议纪要。提交的份数均为一份 。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：   委托人    。

监理人应在本合同终止后  15  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：    现场移交   。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：           。

3.6 答复

委托人同意在   五   天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币   ，比例为：   /   ，汇率为：   /   。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

监理服务期满后一次性付清。6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：  双方签字、盖章后生效  。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交  如东县建设行政主管部门  进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请      /      仲裁委员会进行仲裁。

（2）向     如东县    人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /   %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：             /            。

监理人申明的保密事项和期限：             /            。

第三方申明的保密事项和期限：             /            。

补充条款

9.1监理人必须对承包人的试验取样、封样和送样过程进行见证，若监理人未按规定进行见证或作出虚假见证，每发现一次扣监理费的 2%。

9.2 委托人要求监理人按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、江苏省建设厅统一的监理示范表式（不适用于市政工程的少数表式另行议定）收集、整理、归档监理资料，监理任务完成时，监理人应复制两套完整规范的监理资料给委托人。

9.3 委托人应提供的工程资料及提供时间：委托人在开工前三天免费向监理机构提供该工程的完整、齐全的勘察、设计文件、施工合同及有关纪要等。

9.4 委托人不向监理机构提供任何人员、房屋、设备，由监理人自备，无补偿。

9.5 监理人应在本工程计划竣工日期或经委托人同意的延期批准中的竣工日期前，组织合格的竣工预验收，并督促承包人整改完毕，否则每延迟一天扣减监理费的 0.5%。

9.6 监理人应督促承包人按合同要求提交结算资料，并应在收到承包人符合要求的结算资料 28 天内按委托人提供的《工程结算编制、审核试行办法》完成结算审核及装订（包含对检测费用的审核）。

9.7 监理人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、建设部建城[2002]221号文《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的要求，督促承包人在竣工预验收前整理完整的工程资料。若工程竣工验收时，竣工资料仍不符合要求的，除由监理人责成承包人达到要求外，视情况扣减监理费 1-5%。

9.8 监理人不按批准的监理规划执行的，视情况扣减监理费 1-3%。

9.9监理人员未能按照《建设工程监理规范》（GB50319-2013）的要求履行监理职责的，每发现 1 项（次），扣减 1000 元，由此引起的质量、安全问题或者影响工程进度、增加造价的，视情况严重程度，再扣减监理费的 5%～20%，情节特别严重的，扣减全部监理费。

9.10 监理人应按施工合同和《建设工程监理规范》中的规定进行考核登记（该考核台账作为监理人审核施工结算的依据之一），若发现未按规定考核或考核不实，按每发现一次，扣监理费的1%。

9.11当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，有权向监理人发出指明其未履行义务的通知，监理人应在收到通知后 3 日内予以答复。否则，委托人有权单方解除本委托监理合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

9.12履约保证金：本工程设监理履约保证金，履约保证金为1000.00元。考勤及考核等违约金超出部分在监理费中扣除），在签订合同之前，汇入委托人指定账户。履约保证金在服务期满后一次性退还。如监理单位严重违约，委托人有权没收监理单位的履约保证金。

A、监理人违约时，对履约保证金的处理：

(1)由于监理人原因未能按时完成工程，交付验收，除工期履约保证金不予退还外（占履约保证金 30%），还需承担由此带来的一切损失和费用；

(2) 未能完成招标文件质量标准要求的，除质量履约保证金不予退还外（占履约保证金30%），还需承担由此带来的一切损失和费用；

(3)发生人员伤亡事故的，除安全履约保证金不予退还（占履约保证金 20%），还需承担由此带来的一切损失和费用；

(4)未能按委托人要求的时限内完成结算审核并提交资料的，除竣工结算资料履约保证金不予退还外（占履约保证金 20%），另按每延迟一天扣减监理费 0.5%。

B、履约保证金退还时间：服务期满后一次性退还。

9.13监理人的质量保证体系健全。如果本工程工地在建设行政主管部门组织的工程质量、安全检查中，被通报批评一次扣减合同监理费的 2%，累计被通报批评三次的，建设单位报建设局同意后有权终止合同，所有损失由监理人承担。被新闻媒体单位曝光的，扣减合同监理费的 2%。

9.14监理机构人员一经确定，不擅自更换，投标文件中所列的人员、设备保证按时到场。如确需更换，应报委托人批准，并且更换总监理工程师扣监理费的 3%，每更换一名专业监理工程师或总监代表扣监理费的 2%，每更换一名监理员扣监理费的 1%；如发现未经审批擅自更换或兼职，委托人除责令监理人立即予以纠正外,可按每人次每天扣减监理费 1000 元；监理人在投标文件中所列的设备保证按时到场，如相应工程开始施工后，监理机构现场仍未有投标文件所述的独立于施工单位的有效的测量、检测设备、工具、仪器、通信、信息设备、交通工具等，每发现缺少或无效一套，扣减监理费的 1%。委托人认可的特殊情况除外。

9.15 若委托人要求更换不称职监理人员，监理人必须无条件按委托人的要求办理，并不增加监理费用。

9.16监理人所安排的项目总监、专业监理工程师、监理员及其他的人员应与投标文件一致，工程施工期间，驻施工现场人员每天不得少于 8 小时，每月不少于 21 天。监理人员未经审批，不得更换。维保期内发生质量问题，委托人要求监理人到场的，监理人未按要求在 24 小时内到现场的，每次扣500元作为向委托方支付的约定损失赔偿金。

9.17监理人投标时提供的所有证书以及派驻本工程的监理人员所持的证件证书（身份证、学历、职称、执业资格等）都是合法有效的，如有弄虚作假，委托人可取消监理人的监理资格，已完监理费用不予结算。

9.18 监理人确保在开工前，在现场项目监理机构内配备本工程适用的所有的规范、验收标准等资料两套，如缺少或使用错误的规范、验收标准，每发现一次扣减监理费的 5%。

9.19 及时按照程序上报质量、安全事故，如被委托人证实监理人瞒报谎报质量事故、安全事故的，每发现一次，扣减监理费的 10%。

9.20委托人定期或临时通知，要求监理机构负责收集、编制或审查的报表、资料，监理机构未按照要求的时间完成的，每发生一次，扣减监理费 500 元，若监理机构编制、审查的报表、资料，经证实不属实的，每发生一次，扣减监理费 1000 元。

9.21现场发现有不符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准、规范或设计文件要求的现象，监理机构未及时采取有效措施或未发出明确的正式书面通知的，每发现一项次，扣减监理费的 3%。

9.22 监理人应支付给委托人的所有违约金、赔偿金，委托人有权在监理报酬中直接扣除。本工程中所有扣减费用可以累加。

9.23 保修阶段，委托人及建设主管部门检查发现监理机构未能按要求进行监理的，每发生一次，除要求整改外，可扣减监理费 1%。

9.24 监理人无权变更设计图纸。

9.25 监理人在工程监理过程中，对自身的安全负责（并负责对自身监理人员的意外伤害险、施工场地内自身人员的生命财产险的保险），如发生安全事故责任自负。

9.26 若监理人员在工作中弄虚作假、不严格把关，情节严重者，委托人有权终止合同。

9.27 本工程如私自调换总监理工程师,则委托人在任何时候都有终止合同的权利。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                      /                            。

A-2 设计阶段：                      /                            。

A-3 保修阶段：        工程保修期间的监理服务                    。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                       。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数 量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | 监理人自行解决。 |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名 称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 开工前 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 开工前 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 开工前 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 开工前 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 开工前 |  |
| 6. 其他文件 | / | / |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

附件一：

监理人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场人员 |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |